2017年度目标管理考核自评报告

基建处

2017年12月29日

基建处

2017年度目标管理考核自评报告

2017年在学校党委的正确领导下，基建处党支部带领全体同志积极投身于学校规划建设工作中，紧紧围绕“两学一做”开展党建活动，始终坚持抓班子、带队伍，以党建促队伍，切实加强基建支部的建设，认真完成年度目标，为学院转型发展、稳定提供了强有力的组织保证。现按照学校目标管理考核文件要求，经自评，形成自评报告如下：

一、	党建、思想政治教育与安全稳定工作

（一）深入开展“两学一做”学习教育

按照学校《关于在全校推进“两学一做”学习教育常态化的实施方案》，我处详细制定学习计划，将“两学一做”学习教育作为最重要的政治任务来抓，与日常工作同研究同安排。

1、严格按照要求深入学习党章、党规、党纪，学习习近平总书记系列讲话精神，我处平均每月组织一次集中学习，形成了浓厚的学习氛围。

2、班子成员和全体党员结合工作和生活实际，围绕学习教育主题，认真撰写心得体会，对照要求积极整改，进一步提高认识，统一思想，使全体党员干部都全身心地投入到学习教育中去，始终保持政治上的清醒和行动上的坚定。

（二）加强支部建设，提高支部战斗堡垒作用

1、以“两学一做”学习教育为契机，强化党员教育，规范组织生活，全年召开支部会议4次，组织党建活动2次，开展党课专题活动2次，年终认真组织召开民主生活会，开展交心谈心、民主测评等活动，有效保障了支部活力。

2、组织党员全面认真的学习十八届五中、六中全会精神、十九大精神等，参观桐柏、驻马店竹沟革命传统教育基地，观看《永远在路上》、《红色炸药包》等教育影片，深入贯彻党的思想政策，切实增强党员的“四个意识”。

3、组织党员参加学雷锋志愿者服务，结合业务特长为北杨庄小学编制教学楼建筑工程预算书等，把服务群众的要求体现在党员的事迹行动中。

4、严格执行中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用个管理的规定》，党员按时足额缴纳党费，并在支部党费登记本和党员的党费证上做好记录。

（三）加强廉政建设，筑牢拒腐防变防线

抓好党风廉政建设和反腐败工作是支部建设的重中之重。一直以来，我处领导班子严格落实党要管党、从严治党的重大政治责任，坚决贯彻党风廉政和反腐败工作；严格按照“一岗双责”要求，签订四级党风廉政建设责任书，牢固树立防腐倡廉防线；在工作上充分发挥主体责任，严格按照财务管理制度和工程管理制度，对项目投资、工程建设招投标、工程签证、拆迁补偿等重大经费开支规范审核程序，强化审查力度；始终坚持民主集中制，不搞一言堂，严格执行领导干部个人重大事项申报制度，未出现不报、瞒报等现象；严格执行《党内监督条例》，坚持带头廉政承诺，指导各科做好反腐倡廉工作，切实加强班子的教育和监督。

（四）严抓安全稳定工作不放松

1、基建处高度重视安全稳定工作，成立了安全工作领导小组，强化自查、自管力度，牢固树立一盘棋思想，按各自分工负责好职责范围内的安全工作，形成了“安全管理四级责任体系”，明确了职责分工，强化监督、管理力度，明确责任，层层把关。

2、基建处集合自身实际完善了安全组织和责任体系架构表、安全检查体系表、安全教育体系表等体系。同时按照《南阳理工学院安全制度体系表》完善了《基建生产安全管理制度》、《基建处安全应急预案》等安全生产管理办法的编制。

3、积极参加学校举办的各类消防、安全等教育讲座，签订年度安全稳定工作目标责任书，同时按照学校要求，在学期开学进行安全稳定教育第一课。办公室每天下班前对办公区域进行安全检查，形成检查记录。每月进行一次安全稳定深入自查，及时将自查情况上报学校安全工作领导小组办公室。

二、	年度重点工作任务

（一）290亩相关工作

1、290亩新征地拆迁工作自2016年1月开始，历经两年的艰难谈判、磋商，共拆除厂房大棚约11万平方米，清查林木22亩。苗木补偿方案已确定，补偿工作已完成；宛城区鸭灌局白桐干渠一分支共25亩、高新区赵营村土地及附属物的补偿工作已完成。

2、在补偿工作中，基建处创新工作，在难点项目中,按照宛城区政府、五里堡街道办事处的安排和指定引入第三方评估公司，截止2017年底，已完成拨付土地补偿款3200万元，地面附属物补偿6590万元，其他费用150万元。

3、经过一年多来的不懈努力和奔波，前期报建立项手续已完成环境影响评价、节能评估、可行性报告编制、评审、批复。

4、围墙建设于2017年7月开始施工，经过5个多月的不懈努力，于2017年12月完成2000余米的围墙建设，启动了新区建设。

5、规划设计招标工作已完成，现已基本修改完毕，进入方案报批阶段。

（二）实验实训综合大楼建设相关工作

1、已完成实验实训综合大楼项目的选址论证、规划要点审批。

2、完成规划设计招标和方案设计，完成初步设计审批、规划局组织的专家评审及审批，现进行施工图的设计。

（三）119亩地规划设计工作

119亩地功能性规划工作已完成，并提交第40次党委会通过。此地规划建设汽车工程专业训练场、科技创新一条街、篮球场、网球场、文化广场、停车场以及管理服务用房等，方案经进一步完善后实施，实施单位未确定。

（四）编制校园整体规划的勘界、测绘工作

校园整体规划编制前的测绘、勘察、定界工作已完成，为下一步校园规划提供可靠的依据，科学合理地将西北校区、东南校区、东校区纳入学校整体规划布局中来。

三、	日常业务工作

1、完成了图书馆配套工程施工方送审金额为1491.55万元，初审审定金额为1350.38万元，审减金额141.17万元；21#学生公寓工程施工方送审金额2610.70万元，初审审定金额1587.06万元，审减金额为1023.63万元。以上两项工程共审减金额1160.80万元，维护了学校权益。

2、基建档案整理，完成教工二、三村、9#—15#教学楼共614卷的工程档案整理工作（其中9#—15#教学楼180卷，教工二、三村434卷）。

四、其他工作

在我校三十年校庆活动前，完成校园整体规划沙盘模型制作，在三十年校庆中得到师生一致好评。

领导交办的其他工作。

五、	工作的特色和亮点

与学生处主办、建筑与城市规划学院承办举办“迎校庆·南工校园设计”竞赛，营造了良好的校园共建氛围，为全校师生提供校园建设齐参与的平台。

六、	工作的不足和展望

2017年度基建处各项工作有序进行，也都取得了一定的进展，但我们也清醒地认识自身还存在着不足。一是在工作计划的执行力不足，存在实际工作不能完全按照计划落实;二是管理方法和思路上有待提高;三是工作效率有待进一步提高，部门信息沟通仍需进一步加强。接下来我处将认真总结工作经验，找准存在的不足，针对难点任务，不断改进工作方法、创新工作能力，更好更完善地完成各项目标任务。

基建处

2017年12月29日